###### Департамент здравоохранения, труда

###### и социальной защиты населения

###### Ненецкого автономного округа

## ПРИКАЗ

от __ июля 2015 г. № __

г. Нарьян-Мар

Об утверждении

Плана мероприятий по развитию телемедицины, информационных технологий и организации обеспечения инфраструктурного взаимодействия в сфере здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа на 2016-2018 годы

## В целях эффективного внедрения и развития современных информационных технологий в сфере здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа на 2016-2018 годы ПРИКАЗЫВАЮ:

## 1. Утвердить «План мероприятий по развитию телемедицины, информационных технологий и организации обеспечения инфраструктурного взаимодействия в сфере здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа на 2016-2018 годы» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель Департамента                                                      Н.А. Семяшкина

Приложение

к приказу Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от __.07.2015 № __ «Об утверждении

Плана мероприятий по развитию телемедицины, информационных технологий и организации обеспечения инфраструктурного взаимодействия в сфере здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа на 2016-2018 годы»

План мероприятий

по развитию телемедицины, информационных технологий и организации обеспечения инфраструктурного взаимодействия в сфере здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Основной вид работ (услуг), выполняемых в ходе реализации мероприятия | 2016 год, руб. | 2017 год, руб. | 2018 год, руб. | Исполнитель | Срок испол-нения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере здравоохранения, включая развития телемедицины |
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры центра обработки данных и защищенной сети передачи данных медицинских организаций |
| 1.1. | Аренда внешних каналов связи ведомственной сети передачи данных медицинских организаций Ненецкого автономного округа | Аренда каналов связи до медицинских организаций Ненецкого автономного округа, включенных в ведомственную сеть передачи данных, поддержка их работоспособности и круглосуточного функционирования | 1330000,04 | 1411130,05 | 1484508,80 | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» | постоянно | Обеспечение полноценного информационного обмена в здравоохранении Ненецкого автономного округа |
| 1.2. | Техническое сопровождение ведомственной сети передачи данных медицинских организаций Ненецкого автономного округа | Круглосуточное техническое и сервисное сопровождение ведомственной сети передачи данных. Установка, настройка и оптимизация активного оборудования локально-вычислительных сетей. Настройка программных и аппаратных маршрутизаторов. Документирование сетевой инфраструктуры организации. Построение и настройка систем бесперебойного питания. Монтаж сетевого и серверного оборудования в стойки. | 1170045,37 | 1241418,14 | 1305971,88 | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» | постоянно | Круглосуточное обеспечение работоспособности системы. Обеспечение информационной оснащенности рабочих мест медицинских специалистов |
| 1.3. | Аренда центра обработки данных в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа | Размещение медицинских информационных систем и ресурсов, принадлежащих Управлению здравоохранения Ненецкого автономного округа, в Центре обработки данных с обеспечением непрерывного режима функционирования и информационной безопасности. | 2023188,59 | 2146603,10 | 2258226,50 | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» | постоянно | Круглосуточное обеспечение работоспособности системы |
| Итого, объем финансирования по мероприятию №1: | 4523234 | 4799151,29 | 5048707,18 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Техническое и информационное сопровождение прикладных информационных систем Управления здравоохранения Ненецкого автономного округа и подведомственных медицинских организаций, обеспечение их взаимодействия с федеральным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения, модернизация и развитие |
| 2.1. | Поддержка и сопровождение Региональной медицинской информационной системы Ненецкого автономного округа | Поддержка рабочих сервисов Региональной медицинской информационной сети Ненецкого автономного округа (далее – РМИС НАО). Модификация в соответствии с изменяющимися потребностями пользователей, устранение возникающих сбоев, мониторинг и аудит текущего состояния, контроль доступности информационных ресурсов Регионального фрагмента единой государственной информационной системы в здравоохранении (далее – РФ ЕГИСЗ), консультационные услуги пользователей, прием и регистрация запросов от пользователей, обработка запросов пользователей по технической работе РФ ЕГИСЗ | 6574000,00 | 6975014,00 | 7337714,73 | Департамент здравоохранения, труда и социальной зашиты населения Ненецкого автономного округа | постоянно | Круглосуточное обеспечение работоспособности системы. Обеспечение информационной оснащенности рабочих мест медицинских специалистов |
| Итого, объем финансирования по мероприятию №2: | 6574000,00 | 6975014,00 | 7337714,73 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Создание, модернизация и техническое обслуживание информационно-технологической инфраструктуры Управления здравоохранения Ненецкого автономного округа и подведомственных медицинских организаций, необходимой для внедрения и функционирования прикладных информационных систем в здравоохранении |
| 3.1. | Внедрение системы электронного документооборота в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа | Внедрение системы электронного документооборота медицинских организаций Ненецкого автономного округа (СЭД). Построение юридически значимой эффективной системы управления рабочими процессами обработки документов и контроля за их выполнением, включая процессы создания, согласования, визирования, утверждения, исполнения, ознакомления, публикации, совместной работы, передачи в архив, хранения, уничтожения электронных документов. | Финансирование будет предусмотрено, после проведения предпроектного обследования и уточнения схемы внедрения | - | - | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» | 1-3 квартал, 2016 год | Упрощение процедуры и сокращение сроков обработки документов внутреннего и внешнего документооборота. Обеспечение эффективного контроля над исполнением поручений, приказов, распоряжений |
| Итого, объем финансирования по мероприятию №3: | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Развитие и обеспечение функционирования «Телемедицинской сети Ненецкого автономного округа» |
| 4.1. | Организация последней мили в населенных пунктах для «Телемедицинской сети Ненецкого автономного округа» | Организация внутренней информационно-коммуникационной инфраструктуры медицинских организаций Ненецкого автономного округа, включенных в «Телемедицинскую сеть Ненецкого автономного округа», в том числе подключение к ВЧСПД и обеспечение защиты персональных данных | 3013248,00 | 3197056,13 | 3363303,00 | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» | постоянно | Организация сетевой инфраструктуры «Телемедицинской сети». Выполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных данных |
| 4.2. | Сопровождение и модернизация «Системы планирования телеконсультаций» | Обслуживание, развитие и модернизация «Системы планирования телеконсультаций». Устранение ошибок, сбоев, улучшение работы Системы, изменение настроек, отчетов, добавление функциональных возможностей. Расширение возможностей Портала в «Телемедицинской сети Ненецкого автономного округа», как информационного ресурса, на основе которого выполняются мероприятия по скринингу, удаленному консультированию, мониторингу групп населения, находящихся за пределами медицинской организации. | 1750000,00 | 1857000,00 | 1953000,00 | ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» | постоянно | Обеспечение доступности специализированной медицинской помощи жителям Ненецкого автономного округа в сельской местности |
| Итого, объем финансирования по мероприятию №4: | 4763248 | 5054056,13 | 5316303 |  |
| Итого, общий объем финансирования мероприятий в сфере здравоохранения, включая развитие телемедицины: | 15860482 | 16828221,42 | 17702724,91 |  |
| В сфере социальной защиты населения |
| 5. | Сопровождение и развитие автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» | Автоматизация процессов предоставления социальной поддержки населению путем формирования единой территориально распределенной базы данных, содержащей комплексную информацию о гражданах. Обслуживание, развитие и модернизация Системы. Консультационные услуги пользователей, прием и регистрация запросов от пользователей, обработка запросов пользователей по технической работе. | 1999870,13 | 2121862,21 | 2232344,00 | Департамент здравоохранения, труда и социальной зашиты населения Ненецкого автономного округа | постоянно | Круглосуточное обеспечение работоспособности системы. Обеспечение информационной оснащенности рабочих мест специалистов |
| 6. | Мероприятия по защите персональных данных, обрабатываемых в автоматизированной системе «Адресная социальная помощь» | Обеспечение информационной безопасности ПДн граждан на всех этапах их обработки в ИСПДн АС «АСП», в соответствии с присвоенным классом (уровнем) защищенности ИСПДн, а также реализуемой системой доступа к ПДн. Проведение работ по аттестации автоматизированной АС «АСП». | 851780,00 | - | - | Департамент здравоохранения, труда и социальной зашиты населения Ненецкого автономного округа | 2-3 квартал, 2016 год | Выполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных данных |
| Итого, общий объем финансирования мероприятий в сфере социальной защиты населения: | 2851650,13 | 2121862,21 | 2232344,00 |  |
| Итого, общий объем финансирования: | 18712132,13 | 18950083,63 | 19935068,91 |  |

__________